}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Helen Mora, Bastian Herrera, Josefa Durán. |
| --- | --- |
| Rut | 21.754.137-9 , 20.649.666-5, 21.041.587-4 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Antonio Varas |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | FarmaPricey |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de soluciones tecnológicas; integración de tecnologías de información; gestión de la información; desarrollo, adaptación y/o integración de sistemas computacionales. |
| Competencias | Levantamiento y análisis de requerimientos; desarrollo de soluciones tecnológicas; integración de tecnologías de información; gestión de la información; aseguramiento de la calidad del software; gestión de proyectos informáticos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En Chile, las personas que necesitan adquirir medicamentos pueden encontrar diferencias de precios entre distintos establecimientos farmacéuticos. Sin embargo, la información se encuentra distribuida entre los sitios web de las distintas farmacias, lo que obliga a los usuarios a realizar búsquedas individuales para comparar alternativas. A esto se suma la necesidad de considerar la ubicación del establecimiento, ya que la alternativa de menor precio no necesariamente corresponde a la opción más conveniente considerando la distancia que debe recorrer el usuario. A partir de esta problemática surge FarmaPricey, cuyo propósito es facilitar la búsqueda y comparación de precios de medicamentos disponibles en distintas farmacias, centralizando esta información en una plataforma web. El proyecto se plantea inicialmente para el contexto chileno, considerando establecimientos farmacéuticos con presencia y disponibilidad de información en línea. La problemática puede afectar a cualquier persona que necesite adquirir medicamentos, adquiriendo especial relevancia para quienes buscan optimizar sus gastos o necesitan comparar distintas alternativas antes de realizar una compra. La plataforma buscará entregar información de manera organizada, permitiendo consultar los precios disponibles y conocer la ubicación de los establecimientos donde se encuentra el producto. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | FarmaPricey será una plataforma web orientada a la búsqueda y comparación de precios de medicamentos entre distintas farmacias. Su objetivo será centralizar información que actualmente se encuentra distribuida en diferentes plataformas, permitiendo que los usuarios puedan buscar un medicamento y comparar las alternativas disponibles. Para obtener la información de precios se evaluará e implementará un mecanismo automatizado de extracción de datos desde fuentes disponibles públicamente, mediante técnicas de web scraping, considerando las características y condiciones de uso de cada fuente. Los datos obtenidos serán procesados y normalizados para posteriormente ser almacenados y consultados desde la plataforma. La solución incorporará funcionalidades de geolocalización que permitirán identificar establecimientos cercanos al usuario y visualizar su ubicación mediante servicios de mapas. Asimismo, se contempla la generación de rutas hacia el establecimiento seleccionado, permitiendo complementar la comparación de precios con información relacionada con la distancia. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto FarmaPricey se relaciona directamente con el perfil de egreso del Ingeniero en Informática, debido a que requiere aplicar diferentes competencias asociadas al análisis, diseño, desarrollo e integración de soluciones tecnológicas. En primer lugar, será necesario realizar el levantamiento y análisis de requerimientos para identificar las necesidades de los usuarios y determinar las funcionalidades que deberá incorporar la plataforma. Posteriormente, se deberá diseñar e implementar una solución computacional que permita gestionar, procesar y presentar la información de medicamentos, precios y establecimientos. La integración de tecnologías de información será fundamental para incorporar mecanismos automatizados de obtención de datos y servicios externos de geolocalización y mapas. Asimismo, la gestión de la información será necesaria para almacenar, organizar, actualizar y consultar los datos obtenidos desde las distintas fuentes. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales debido a que nos permite trabajar en el desarrollo de una solución tecnológica completa, integrando diferentes áreas de la Ingeniería Informática. Entre los aspectos que se reflejan en el proyecto se encuentran el desarrollo web, la gestión y procesamiento de datos, la integración de APIs y servicios externos, la automatización mediante web scraping y el uso de servicios de geolocalización. La realización del proyecto contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos experimentar un proceso de desarrollo similar al que podríamos enfrentar en un contexto laboral, desde el levantamiento de requerimientos y planificación hasta la implementación, integración, pruebas y documentación de una solución informática. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el periodo académico, ya que se plantea como una solución web acotada y se utilizarán herramientas disponibles para el equipo. El desarrollo se realizará de forma incremental, priorizando funcionalidades como la búsqueda y comparación de medicamentos, consulta de farmacias, geolocalización y generación de rutas. La información de precios se obtendrá mediante mecanismos automatizados de extracción de datos, mientras que para la geolocalización se utilizarán servicios de mapas. Uno de los principales factores externos corresponde a la disponibilidad y actualización de las fuentes de información, por lo que se evaluarán previamente y se limitará el alcance del proyecto a un conjunto de farmacias que permita asegurar su desarrollo. Finalmente, el proyecto se organizará en etapas de análisis, diseño, desarrollo, integración y pruebas, distribuyendo las tareas entre los integrantes del equipo de acuerdo con el tiempo disponible durante el semestre. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web que permita comparar precios de medicamentos entre distintas farmacias y localizar establecimientos cercanos mediante geolocalización, facilitando a los usuarios la búsqueda de alternativas convenientes según precio y ubicación. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Recopilar y procesar información de medicamentos y farmacias, diseñar una base de datos que permita gestionar y comparar sus precios, desarrollar los componentes necesarios para la integración de servicios externos y evaluar el funcionamiento de la solución mediante pruebas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo de FarmaPricey se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a las características de un proyecto académico de tres integrantes. Esta metodología permitirá organizar el trabajo en iteraciones, priorizar funcionalidades, realizar seguimiento del avance y efectuar ajustes de acuerdo con los resultados obtenidos durante el desarrollo. El proyecto comenzará con una etapa de levantamiento y análisis de requerimientos, seguida por el diseño de la arquitectura, modelo de datos e interfaces de la solución. Posteriormente, las funcionalidades serán desarrolladas de manera incremental mediante iteraciones, priorizando aquellas correspondientes al producto mínimo viable, como la obtención y gestión de información de medicamentos, comparación de precios, búsqueda de establecimientos y geolocalización. Durante cada iteración se realizarán actividades de planificación, desarrollo, integración y pruebas. El equipo realizará reuniones periódicas para revisar el progreso, identificar dificultades y distribuir las tareas necesarias para cumplir los objetivos establecidos. Al finalizar cada iteración se evaluarán los resultados y se determinarán los ajustes o funcionalidades que deberán abordarse en la siguiente etapa. Debido a que el proyecto será desarrollado por tres integrantes, se distribuirán responsabilidades principales de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo una dinámica de trabajo colaborativa en la que todos los integrantes participarán en las etapas de análisis, desarrollo, pruebas y documentación.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de requerimientos y diseño | Documento que contiene los requerimientos del sistema, diseño de la arquitectura, modelo de datos y prototipos de la plataforma. | Permite evidenciar el análisis del problema y la planificación de la solución antes de su implementación. |
| Avance | Prototipo funcional |  |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.