|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Considero que sí hemos podido cumplir con los tiempos definidos, tanto en mis actividades individuales como en las actividades grupales del proyecto. Un factor que nos dificulto un poco el desarrollo de las actividades es que tuvimos que replantear ciertas actividades del plan de trabajo, provocando también que tuviéramos que re adaptar los tiempos ya definidos. Por otro lado, un factor que nos facilitó el desarrollo de estas actividades fue nuestra organización.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Por mi parte he enfrentado estas dificultades apoyándome de distintas maneras, una de ellas ha sido con los miembros de mi grupo, ya que nos apoyamos entre nosotros siempre que tenemos dificultades, otra forma de en la que yo he enfrentado estas dificultades es buscando soluciones o alternativas en internet y distintos foros, lo que ha sido de gran ayuda.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de buena manera, lo que más destacó seria mi compromiso con el desarrollo del proyecto, principalmente con el Backend que es una de mis responsabilidades y que se ha trabajado bastante durante lo que llevamos desarrollado. Lo que sí pienso que podría mejorar es mi comunicación con mi grupo, eso es algo que debo mejorar, además de coordinar de mejor manera mis tiempos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi mayor inquietud es saber si vamos bien encaminados en cuanto a los tiempos que definimos para el desarrollo del proyecto, además de tener cierta inquietud sobre si el proyecto es factible o no, aunque de momento sí lo es.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, creemos que las actividades están bien distribuidas entre nosotros, además de que definimos que podríamos participar y contribuir en las actividades de cada uno, siempre y cuando los miembros estén de acuerdo con esto. Además tanto las actividades como los roles fueron distribuidos acorde a las habilidades de cada miembro.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Pienso que como grupo trabajamos bastante bien, nos conocemos hace bastante y ya hemos hecho varios proyectos juntos, lo que nos ha ayudado a saber cómo trabajar entre nosotros y en que nos desenvolvemos mejor. Lo que más destaco es nuestra organización a la hora de decidir qué hacer, cómo hacerlo y quien o quienes lo harán, pero lo que sí pienso que debemos mejorar es la decisión de cuando nos juntaremos, si nos pasa que damos muchas vueltas para decidir un día u hora para juntarnos.